제출 산출물 ⑧ | QA 계획·증거 기준

D³ 테스트 계획서

단위·통합·브라우저·부하·카오스 검증 계획

| 프로젝트 | 담당 | 기준 리비전 | 작성일 |
| --- | --- | --- | --- |
| D³ (Dopamin-Driven Development) | 최정민 | c738cd8 (main) | 2026. 08. 19. |

# 1. 테스트 목적과 원칙

D³는 인증, 실시간 대전, Judge 경계, 결과 프로젝션이 분리된 MSA 구조이므로 각 서비스 단위의 규칙 검증과 서비스 간 계약 검증을 함께 수행한다. 모든 결과는 PASS, FAIL, SKIP, NOT RUN으로 분리 기록하며, 로컬 fake Judge 증거와 실제 Judge0 증거를 혼동하지 않는다.

증거 원칙 기능이 화면에 보인다는 사실만으로 완료 처리하지 않는다. 실행 명령, 리비전, 환경, 관찰 결과, 오류·상관관계 식별자를 함께 남긴다.

# 2. 테스트 레이어

| 레이어 | 주요 검증 대상 | 현재 증거 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 도메인 단위 | 매치 상태·점수·rating·공격 | 결정론적 시계와 고정 경계 테스트 | PARTIAL PASS |
| 어댑터 통합 | PostgreSQL·Redis·Kafka·outbox/inbox | 컨테이너 기반 migration·중복·재시도 검증 | PARTIAL PASS |
| 계약 | HTTP·WebSocket·이벤트 | 버전·권한·개인정보 음성 케이스 | PARTIAL PASS |
| 브라우저 | 랭크 Golden Path·소스 보존 | WF-04 credential·공격 오버레이·8/18 리허설 | PARTIAL PASS |
| Judge0 호스트 | 6개 언어 runtime·격리 | 지정 호스트 adapter/host smoke | PASS 경계 |
| 부하·카오스 | fan-out·queue·복구 | 계획 수립 | NOT RUN |

# 3. 핵심 기능 시나리오

| 시나리오 | 검증 흐름 | 판정 기준 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Golden Path | 두 계정 로그인 → 같은 언어 매칭 → Ready → Run/Submit → 결과·전적·게시물 | DB 수동 수정 없이 두 세션이 동일 매치와 결과를 확인 | V12 fresh capture PENDING |
| B. 재접속·항복 | RUNNING 중 연결 종료 후 30초 내/외 복귀, 항복 | 서버 시계 유지, 복귀 또는 정확히 한 번의 종료 | 재접속 일부 증거, 항복 UI NOT RUN |
| C. 플랫폼 장애 | Judge platform failure | 매치 VOIDED, rating·RP 미변경 | 도메인/계약 PASS, 라이브 NOT RUN |
| D. 커뮤니티·개인정보 | Markdown fenced code 게시, 결과 record 조회 | 소스·숨김 테스트가 공개 API에 없음 | 서비스 경계 PASS, 최종 화면 캡처 PENDING |

# 4. Judge 및 점수 검증 기준

Judge 상태는 ACCEPTED, WRONG_ANSWER, COMPILATION_ERROR, RUNTIME_ERROR, TIME_LIMIT, MEMORY_LIMIT, PLATFORM_FAILURE로 구분한다.

로컬 deterministic fake Judge는 정해진 입력으로 결과를 재현한다. 실제 임의 코드를 실행한 Judge0 결과로 설명하지 않는다.

한 명만 정답이면 즉시 승패 우선 규칙을 적용한다. 둘 다 정답이면 속도 50%, 동적 실행 효율 35%, 제출 절제 15%를 비교한다.

둘 다 미정답이면 hidden test 통과율을 주 점수로 사용한다. 정확히 같으면 무승부다.

ACCEPTED Submit은 해당 플레이어를 잠그며, 양쪽이 ACCEPTED면 조기 JUDGING·결과 계산이 수행되는지 확인한다. 한쪽만 ACCEPTED이면 서버 타이머 종료를 확인한다.

# 5. 시연 전 Preflight

| 순서 | 점검 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 의존성·구조 검증 | pnpm install --frozen-lockfile 및 pnpm verify:scaffold 성공 |
| 2 | 로컬 기동 | pnpm local:start 후 demo-preflight: READY |
| 3 | 서비스 상태 | Web, Gateway, Identity, Battle, Judge, Community, PostgreSQL, Redis, Kafka 확인 |
| 4 | 데모 문제 | V12가 demo-sum-v1을 fresh DB에 자동 seed; 수동 INSERT 금지 |
| 5 | 시연 세션 | 독립 브라우저 2개와 각 계정의 로그인 상태 준비 |

# 6. 부하·카오스 계획

| 구분 | 주입/부하 | 관찰값 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| WebSocket fan-out | paired room 단계적 증가 | 연결 성공률, p95/p99, Redis ops | NOT RUN |
| Judge queue | 6개 언어 staged submit | 대기시간, 실행시간, 실패 분류 | NOT RUN |
| Redis restart | 대기열·presence 중 Redis 재시작 | PostgreSQL 결과 보존·재수렴 | NOT RUN |
| Kafka replay | 이벤트 pause/duplicate 뒤 재개 | inbox idempotency·projection 단일성 | NOT RUN |
| Judge outage | platform failure/연결 종료 | VOIDED·rating/RP 변화 없음 | NOT RUN |

# 7. 최종 기록 양식

리비전 SHA, 실행 시각·시간대, 운영자, local/deployed 환경, 선택 Judge adapter를 기록한다.

각 항목마다 PASS/FAIL/SKIP/NOT RUN을 별도 집계하고, 실패 시 요청 또는 correlation ID와 민감정보가 제거된 로그를 보관한다.

최종 영상에는 preflight READY, 실제 서비스 화면, 결과·전적·자동 게시물을 순서대로 담고, fake Judge 또는 fallback 여부를 화면과 구두로 명확히 표시한다.

# 8. 공통 요구사항 검증 대응

| 구분 | 검증 대상 | 기록 방식 |
| --- | --- | --- |
| MUST | 서비스 분리·Gateway·Discovery·Config·Kafka·서비스별 DB | 계약·통합 테스트 결과와 증거 링크 |
| SHOULD | 모니터링·Circuit Breaker·중앙 로그 등 선택 항목 | 선택 여부와 PASS 또는 NOT RUN을 명시 |